ミセミルWeb

事業設計書 v1.0

コンセプト Webサイトを持っていない、または古い個人経営店に対して、先にサンプルLPを制作し、完成イメージを見せてから契約につなげる「先見せ型Web制作」サービス。

作成日：2026年5月20日
作成者：椎名 健斗
用途：自社LP原稿・営業文・契約書・制作フローに展開するための決定事項整理

# 0. この資料の目的

この資料は、LP原稿を作成する前に、これまで決めた事業内容・料金・営業方法・制作範囲・注意事項を漏れなく整理するための事業設計書です。

このまま次の制作物に展開できるように、「決定事項」「運用ルール」「未確定項目」を分けて記載しています。

現時点の結論 東京中心の個人経営飲食店に対して、先に1枚LPの完成イメージを作成し、気に入ってもらえた場合に契約する。初回3件は実績作り価格29,800円で提供し、公開後は月額5,500円から保守につなげる。

# 1. 事業の基本方針

| 項目 | 決定事項 |
| --- | --- |
| 事業形態 | 個人事業として開始 |
| 事業名・屋号 | ミセミルWeb |
| 事業コンセプト | お店の魅力を、先に“見える形”にするWeb制作 |
| 主な対象 | Webサイトがない、または古いWebサイトしかない個人経営店 |
| 最初の業種 | 飲食店を中心に開始。特定業種にはこだわりすぎない |
| 最初の地域 | 東京中心。必要に応じて横浜・近郊にも広げる |
| 初月ゴール | 制作実績3件 |
| 開始期限 | 1か月以内に形にする |
| 事業目的 | 月30万円以上の事業化、将来的な会社化、就活・実績作りも兼ねる |

# 2. サービスの中心価値

ミセミルWebは「安いWeb制作」だけで売るのではなく、完成イメージを先に見せることで、店主の不安を減らすサービスとして設計します。

| 価値 | 具体的な意味 |
| --- | --- |
| 先に見られる安心感 | 契約前に1枚LPのサンプルを見せるため、仕上がりのイメージ違いを減らせる |
| 個人店らしい温かさ | 大企業風・無機質なデザインではなく、地域密着感・店主のこだわり・人の温度感を表現する |
| AI活用による低価格・スピード | Claude CodeやGPT Imageを制作補助に使い、制作工程を効率化する |
| 集客導線の整理 | Googleマップ・Instagram・電話・LINEなど、来店や予約につながる導線を整理する |
| 若さと熱意 | 顔と名前を出し、個人として一店舗ずつ丁寧に向き合う姿勢を打ち出す |

# 3. ターゲット設計

| 分類 | 内容 |
| --- | --- |
| 最初に狙う店舗 | 東京中心の個人経営飲食店 |
| 特に相性が良い店舗 | 口コミが良い、写真がきれい、公式サイトがない、Instagramはある、店主のこだわりが見える店舗 |
| 候補業種 | 居酒屋、カフェ、ラーメン店、定食屋、バル、小料理屋など |
| 避ける店舗 | チェーン店。意思決定者に直接届きにくい大型法人も初期は避ける |
| 営業しやすい地域 | 東京中心。必要に応じて横浜周辺で訪問営業も可能 |
| 営業先の探し方 | AIとGoogleマップ等でWebサイトがない店舗をリストアップし、営業リスト化する |

# 4. 提供内容

## 4-1. 無料サンプルで見せる範囲

契約前に見せる無料サンプルは、1枚LPとして制作します。ただし、公開済みの正式サイトではなく、営業提案用の仮サンプルとして扱います。

| セクション | 内容 |
| --- | --- |
| ファーストビュー | お店の第一印象を伝えるメインビジュアルとキャッチコピー |
| お店の一言紹介 | 雰囲気・特徴を短く整理した仮コピー |
| 選ばれる理由 | 口コミ・写真・雰囲気から推定した強みを3つ程度に整理。ただし断定しすぎない |
| メニュー/サービス紹介 | 代表メニューやサービスの見せ方のサンプル |
| 店内・雰囲気紹介 | 居心地・清潔感・温かさを伝える構成 |
| アクセス/店舗情報 | 住所や営業時間などの掲載イメージ。正式情報は契約後に確認 |
| CTA | 電話、Instagram、LINE、予約導線などの見せ方 |

## 4-2. 契約後に正式対応する範囲

店主へのヒアリング

正式な店舗情報・営業時間・メニュー情報の確認

店舗側から提供された写真への差し替え

必要に応じた店舗撮影または撮影指示

文章・デザイン・CTA導線の修正

スマホ表示対応

サーバー公開・ドメイン設定のサポート

公開後14日以内の軽微修正

# 5. 料金設計

初回は「制作実績作りに協力してもらう代わりに低価格」という理由づけを明確にし、安売り感を避けます。

| プラン | 価格 | 位置づけ | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初回実績作りプラン | 29,800円 | 最初の3店舗限定 | 1枚LP、スマホ対応、文章作成、導線設計、修正2回、公開サポート |
| 通常LPプラン | 79,800円〜98,000円 | 実績3件後の標準商品 | 1枚LP、文章作成、画像作成、店舗写真差し替え、SEO基礎設定、公開サポート、修正3回 |
| 店舗サイトプラン | 148,000円〜198,000円 | 実績ができた後に提案 | トップ、メニュー、こだわり、店舗情報、アクセス、お知らせ、問い合わせ導線 |

# 6. 月額保守設計

| プラン | 価格 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ライト保守 | 月額5,500円 | 月1回までの軽微修正、営業時間変更、メニュー文言変更、画像差し替え、表示崩れチェック、導線確認 |
| スタンダード保守 | 月額9,800円 | 月2回までの軽微修正、お知らせ更新、季節メニュー掲載、キャンペーン掲載、月1回の簡易改善提案 |

営業時の言い方 月額保守は最初から強く売り込まず、「公開後も更新を任せたい場合は、月額5,500円から保守も可能です」と自然に案内する。

# 7. 納期と修正ルール

| 項目 | 決定事項 |
| --- | --- |
| サンプル制作 | 1〜3日 |
| 契約後の修正・公開 | 5〜10営業日 |
| 合計納期目安 | 7〜14日程度 |
| 制作中の修正 | 初回実績作りプランは2回まで無料。通常LPプランは3回まで無料 |
| 公開後の修正 | 公開後14日以内の軽微修正は無料 |
| 追加修正 | 無料回数を超える場合は別途見積もり。目安として1回3,000円〜を検討 |

# 8. 納品・公開方法

おすすめの納品方法は「サーバー公開まで代行」です。店舗側がサイトデータだけを受け取っても運用しづらいため、公開まで支援することで価値を高めます。

| 項目 | 方針 |
| --- | --- |
| 公開方式 | サーバー公開まで支援する |
| ドメイン・サーバー | 原則として店舗側名義で契約してもらう方針。設定はサポートする |
| データ納品 | 必要に応じてHTML/CSS/Next.js等のファイルも納品可能にする |
| 管理 | 公開後の更新は月額保守で対応する |
| 技術 | Claude Codeを活用。React/Next.jsも対応可能な前提で進める |

# 9. 営業方法

| 項目 | 決定事項 |
| --- | --- |
| 営業手段 | メール、Instagram DM、電話を併用 |
| 訪問営業 | 東京周辺なら可能。ただし初期はメール/DM/電話を中心にする |
| 1日の営業件数 | 30件を目安 |
| 営業トーン | 丁寧で情熱的 |
| 営業の武器 | サンプルLP、低価格、スピード納品、若さ・熱意 |
| 電話の目的 | いきなり売るのではなく、サンプルLPを送ってよいか確認する |

# 10. 営業先リストの管理項目

営業リストはスプレッドシートで管理します。最低限、以下の項目を用意します。

| 項目 | 入力内容 |
| --- | --- |
| 店名 | 店舗名 |
| 業種 | 居酒屋、カフェ、ラーメン店など |
| 地域 | 新宿、渋谷、下北沢、吉祥寺など |
| 公式サイト | なし、古い、あり |
| Instagram | あり、なし |
| Google評価 | 数値とレビュー件数 |
| 写真の雰囲気 | 良い、普通、弱い |
| 提案理由 | サイトなし、写真が良い、雰囲気が良いなど |
| 連絡手段 | メール、DM、電話 |
| 営業日 | 初回送信日、電話日 |
| 反応 | 未返信、返信、商談、失注、契約 |
| サンプルURL | 作った場合のみ記載 |
| メモ | 店主像、店の強み、注意点 |

# 11. 初月のKPI

| 項目 | 目標 |
| --- | --- |
| 営業リスト作成 | 300件 |
| Aランク店舗選定 | 30件 |
| サンプルLP制作 | 10件 |
| メール/DM営業 | 300件 |
| 電話フォロー | 50件 |
| 商談 | 5件 |
| 契約 | 3件 |
| 初月売上目安 | 29,800円 × 3件 = 89,400円 |
| 保守獲得目安 | 1件以上。月額5,500円の継続収益化を目指す |

# 12. 初月ロードマップ

| 週 | やること | 成果物 |
| --- | --- | --- |
| 1週目 | 自社LP、営業文、料金表、制作フロー、見積書・契約書・請求書テンプレを作る | 自社LP、書類テンプレ、営業テンプレ |
| 2週目 | 東京中心で営業リスト100件を作成し、Aランク10件を選ぶ。サンプルLPを5件作る | 営業リスト、サンプルLP 5件 |
| 3週目 | 毎日30件営業。メール/DM後に電話フォロー。反応があった店と商談 | 商談化、1件目の契約獲得 |
| 4週目 | 正式制作、修正、公開。Before/Afterと実績掲載許可を取得。2件目・3件目を狙う | 公開サイト、実績掲載許可、次の営業素材 |

# 13. 自社LPの方向性

| 項目 | 方針 |
| --- | --- |
| LPの雰囲気 | 親しみやすさを最優先。清潔感と信頼感も入れる |
| 顔・名前 | 出す |
| 架空ポートフォリオ | 自社LPには掲載しない。社内用テンプレや営業サンプルとして活用する |
| 主な訴求 | 完成イメージを先に見られる、低価格、スピード、個人店らしい温かさ |
| ファーストビュー案 | お店の魅力を、先に“見える形”に。 |
| CTA | 無料サンプルの相談をする、制作の流れを見る |

# 14. AI活用の伝え方

AIは前面に出しすぎず、制作効率化の手段として伝えます。安っぽさを避けるため、「AIで自動生成します」ではなく、「AIも活用しながら、人の目でお店に合わせて整える」と表現します。

営業時の表現例 制作工程にAIも活用することで、通常よりスピーディーかつ低価格でご提案できます。ただし、文章・デザイン・導線は、お店の雰囲気に合わせて人の目で調整します。

# 15. 画像・素材の運用ルール

GoogleマップやSNS上の写真・口コミは、店舗理解のための参考情報として扱い、画像や文章としてそのまま使いません。契約後は、店舗側から提供された写真、または新たに撮影した写真を優先します。

| 項目 | ルール |
| --- | --- |
| Googleマップ写真 | そのまま使用しない。トレースや模写もしない |
| 口コミ文 | 直接引用しない。強みの仮説を立てる参考に留める |
| 店舗名ロゴ | 勝手に作り込まない。正式ロゴがある場合は店舗側から提供してもらう |
| AI画像 | 契約前サンプルではオリジナル商用向けビジュアルとして使用。契約後は店舗写真に差し替える方針 |
| 表現の注意 | 根拠のない「人気No.1」「ミシュラン掲載」「芸能人御用達」などは使わない |
| 画像品質 | 清潔感、温かさ、地域密着感、スマホで見やすい構図、文字を載せられる余白を重視 |

# 16. 契約・支払い・書類

| 項目 | 方針 |
| --- | --- |
| 契約書 | 用意する |
| 見積書 | 用意する |
| 請求書 | 用意する |
| 領収書 | 必要に応じて発行できるようにする |
| 支払い方法 | 最初は銀行振込を基本にする |
| 支払いタイミング | 契約時50%、公開前50%を基本案にする |
| インボイス対応 | 必要性を確認。登録する場合は国税庁の公式情報を確認する |
| 著作権・素材利用 | 店舗写真・文章・ロゴ・AI素材の利用範囲を契約書で整理する |

# 17. リスクと対策

| リスク | 対策 |
| --- | --- |
| 無料サンプルに時間を使いすぎる | Aランク店舗だけにサンプルLPを作る。Bランクは営業文のみで反応を見る |
| 安売りに見える | 「最初の3店舗限定」「実績掲載許可が条件」と明記する |
| Googleマップ素材の権利問題 | 写真・口コミはコピーしない。店舗理解の参考に留める |
| 修正が無限に増える | 無料修正回数を明記する |
| 公開後の管理負担 | 月額保守の範囲を明確にする |
| AI制作への不安 | AIだけでなく人の目で調整することを伝える |
| 実績ゼロの不安 | 顔・名前・自社LP・Before/After・低価格で信頼を補う |

# 18. すぐに作る制作物

| 優先度 | 制作物 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自社LP | 営業先に信頼してもらうため |
| 2 | 営業文テンプレ | メール・DM・電話の型を作るため |
| 3 | 飲食店用LPテンプレ | サンプルLPを高速に作るため |
| 4 | 料金表 | 提案時に迷わないため |
| 5 | ヒアリングシート | 契約後の情報収集をスムーズにするため |
| 6 | 見積書テンプレ | 正式提案に使うため |
| 7 | 契約書テンプレ | 制作範囲・支払い・素材利用を明確にするため |
| 8 | 請求書・領収書テンプレ | 入金管理と信頼性のため |
| 9 | 営業リスト用スプレッドシート | 300件営業を管理するため |

# 19. 未確定・今後決める項目

正式なロゴ・ブランドカラー

自社LPのデザイン詳細

問い合わせフォームをどのツールで受けるか

ドメイン名

サーバー・ホスティングの選定

契約書の細かい条項

インボイス登録の要否

写真撮影を自分で行うか、店舗提供写真を基本にするか

通常価格への移行タイミング

# 20. 参考情報・根拠

この資料は、2026年5月20日時点の会話内での決定事項、アップロード済みのプロジェクト概要、および公式情報をもとに作成しています。

| 種類 | 参照内容 |
| --- | --- |
| ユーザー回答 | 事業形態、ターゲット、料金感、納期、営業方法、LP方向性などの一次情報 |
| プロジェクト概要.txt | Googleマップ上の写真・口コミ・投稿文をそのまま使わず、店舗理解の参考情報として扱う方針 |
| 写真素材生成プロンプト.txt | Webサイト用画像生成時に、写真素材とブランド素材を3×3グリッドで整理する作成方針 |
| Google Maps Platform公式ドキュメント | Google Maps Platform API由来のコンテンツを表示する場合のポリシー・帰属表示要件 |
| 国税庁公式情報 | インボイス発行事業者登録に関する確認先 |

# 21. 次の作業

次に作るべきものは、自社LPの原稿です。LP原稿では、本資料の決定事項をもとに、以下のセクションを作成します。

ファーストビュー

悩み・課題提起

ミセミルWebの特徴

制作内容

料金

制作の流れ

プロフィール

FAQ

問い合わせCTA

運用上の大原則 「お店の魅力を勝手に盛る」のではなく、「見えている魅力を丁寧に整理し、店主に確認しながら正式サイト化する」。これを守ることで、低価格でも信頼を落とさない営業ができます。